洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第25号

（总第31号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月19日公告）

宜阳县农村公路管理所                    实施建设的县X069义柳线公路改建工程  竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年10月11日至2020年5月28日对宜阳县X069义柳线公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县X069义柳线公路改建工程共涉及柳泉镇和盐镇乡两个乡镇，北起盐镇乡北册村，向东南沿X069义柳线老路，途径佛窑、小庙、清泉、天子岭、尹村、沟南、马蹄沟、下于、朱沟、英武等村，下穿郑卢高速后进入柳泉镇，南止柳泉镇政府西200m八官线（S323）与义柳线(X069)交叉处，路线全长14公里，道路设计标准为三级公路，设计时速30公里/小时，路基宽7.5m,沥青混凝土路面宽度6.5m，道路两侧为2*0.5土路肩。主要建设内容为道路路基、沥青混凝土路面、安全防护工程及其它附属设施。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为南阳通途公路勘察设计有限公司，监理单位为河南天一工程监理咨询有限公司，施工单位为榆林市成功建工有限责任公司。

工程于2016年11月1日开工，2017年3月竣工。2018年11月27日通过洛阳市交通工程质量监督站评定，工程质量评定为优良。

该项目建设资金来源为中央财政补助和县财政配套资金。报送审计结算总造价为2035828元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该工程的建设改善了我县农村公路的路况，方便了广大农村车辆的出行，提高了农民的经济效益。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是多计工程决算价款1126886元，宜阳县X069义柳线柳盐界至柳泉公路改建工程报送的工程竣工结算总额为20305828元，实际完成的工程竣工结算总额19178942元，多计结算价款1126886元；二是中标单位未按规定提交履约保证金。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计工程款的问题依法下达了审计决定书，要求限期整改。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。