洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第31号

（总第037号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县水利局实施的坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2014年光武庙项目区变更资金项目竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年5月9日至7月17日，对坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2014年光武庙项目区变更资金项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2014年光武庙目区变更资金项目，建设地点位于三乡镇东柏坡村。主要建设内容为新修坡改梯41.16㎡，配套排水沟0.71㎞，田间道路1.31㎞，标志牌1座。

本工程建设单位为县水利局，设计单位为河南清源水利工程设计有限公司，监理单位为河南清鸿建设咨询有限公司，施工单位为驻马店市腾达建筑工程有限公司，工程于2019年6月15日开工建设，8月15日竣工。12月30日，由县水利局组织县财政局、县发展和改革委员会、宜阳县水利水电质量监督站、设计方、监理方、施工方、三乡镇政府对该工程进行了初步验收，验收结果工程质量合格。

该项目资金来源为坡耕地水土流失综合治理工程宜阳县2014年光武庙项目区变更资金，批复项目资金2062600元。报送审计结算总造价1831115.18元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果表明，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施有效控制了项目区的水土流失，改善了生态环境，促进了项目区农业产业结构调整和经济发展。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款41091.12元。该项目报审竣工结算总额为1831115.18元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款41091.12元；二是合同签订的预留工程质量保障金的比例超过相关规定。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对多计的工程价款已依法下达审计决定，要求限期整改。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。