洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第35号

（总第041号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县农村公路管理所实施的

X029寻石线寨沟至射击训练基地段工程

竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年8月15日至2020年1月10日，对X029寻石线寨沟至射击训练基地段工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

- X029寻石线寨沟至射击训练基地段工程起点位于宜阳县香鹿山镇寨沟村郑卢高速宜阳连接处，终点止于凤凰岭射击训练基地北约500米处，该项目按三级公路标准设计，设计时速30公里/小时，路基宽8米，路面宽6.5米，路面结构为沥青混凝土地面，两侧为2×0.75米土路肩，路拱横坡行车道为2%，全长4.55公里。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，设计单位为商丘市豫东公路勘察设计有限公司，监理单位为许昌金桥公路监理科技有限公司，施工单位为河南恒建路桥工程有限公司。该工程于2016年11月15日开工，2017年3月4日竣工，2018年11月27日洛阳市路星公路工程试验检测有限公司出具竣工验收质量检测报告，检测结果均合格。

该项目建设资金来源中央车购税补助资金592万元，自筹资金409.5万元。报送审计结算总造价为583.59万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所组织和管理下，X029寻石线寨沟至射击训练基地段工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了当地村民的出行问题。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程结算不实，多计工程结算价款249000元。宜阳县农村公路管理所报送的工程竣工结算总额为5835900元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款249000元；二是宜阳县农村公路管理所在支付河南恒建路桥工程有限公司X029寻石线寨沟至射击训练基地段工程款时存在超付工程款243180元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。