洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第38号

（总第044号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县三乡镇人民政府实施的                   三乡镇2018年非贫困村扶贫道路建设工程竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年12月27日至2020年1月16日，对三乡镇2018年非贫困村扶贫道路建设工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

- 三乡镇2018年非贫困村扶贫道路建设工程位于三乡镇仁村、东王村、古村及南寨村境内。道路总长度约4.457公里,其中仁村1.82公里,东王村1.8公里，古村0.377公里，南寨村0.46公里。道路路面宽度3.5米,路面为18厘米C25混凝土面层,道路两侧培路肩。

- 该工程建设单位为三乡镇政府，设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司，监理单位为嵩县圆方工程技术服务有限公司。施工单位为河南永鑫路桥工程有限公司。该工程于2018年8月开工，于2018年9月完工。经验收并交付使用。

- 该项目建设资金来源为宜阳县2018年扶贫资金，批复项目资金1441600元。报送审计结算总造价1439352.81元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在三乡镇政府的组织和管理下，三乡镇2018年非贫困村扶贫道路建设工程在建设过程中能基本履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了当地村民的出行问题。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程结算不实，多计工程结算价款108602.23元。三乡镇政府报送该工程结算总造价1439325.81元,审计发现存在虚报工程量等造成多计工程结算价款108602.23元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县三乡镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由三乡镇政府适时向社会公告。