洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第40号

（总第046号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县高村镇人民政府实施的                   2018年农村饮水安全巩固提升工程

竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年12月5日至2020年6月18日，对高村镇2018年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

高村镇2018年农村饮水安全巩固提升工程位于高村镇王沟、东营、阡陌岭及马朝沟四个村境内。本次审计仅包含东营、阡陌岭两个村饮水安全巩固提升工程，建设内容包括：东营村新建泵房一个，新打机井1眼，新建挂网434米，村内所有入户管道等。阡陌岭村新建20立方蓄水池两座，30立方蓄水池一座，新建12.25平方米一层砖混结构泵房3个，新打机井3眼，新建管网3800米，村内所有入户管道等。

该工程建设单位为高村镇政府，设计单位为洛阳银河水利设计有限公司，监理单位为河南省君利工程管理有限公司（宜阳县2018年第二批非贫困村农村饮水安全巩固提升工程监理单位由宜阳县水利局统一招标确定）。施工单位分别为东营村标段河南省中凎建设工程有限公司，阡陌岭标段洛阳锦通工程有限公司。该工程于2018年12月10日开工，于2019年1月10日完工。经验收并交付使用。

该项目建设资金来源为财政扶贫整合资金，批复项目资金1630800元，其中：东营村项目639600元；阡陌岭村项目991200元。报送审计结算总造价1605953.31元，其中：东营村标段536053.45元；阡陌岭标段1069899.86元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在高村镇政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了高村镇东营村、阡陌岭等村1751人饮水安全问题，惠及建档立卡贫困人口数量130人。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有工程价款结算不实，多计工程结算价款97337.44元。该项目共报审竣工工程结算价款1605953.31元，多计工程决算价款97337.44元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告和审计决定，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县高村镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县高村镇人民政府适时向社会公告。