洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2020年第46号

（总第052号）

洛阳市宜阳县审计局

（2020年10月20日公告）

宜阳县盐镇乡人民政府实施的                   2018年农村饮水安全巩固提升工程

竣工决算情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2019年12月10日至2020年5月19日，对宜阳县盐镇乡2018年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县盐镇乡2018年农村饮水安全巩固提升工程（非贫困村 ）分三批实施，第一批包括张村、谢村、赵峪、范元、南洼等村。第二批包括大寨村、耿沟、周沟、会卦等村。第三批包括周沟村、祁庄村、盐高等村。该项目工程内容包括打井、建设井房，安装井用配套设施，埋设供水管、建设蓄水池、建设变电设施等。

本工程建设单位为盐镇乡政府，设计单位为洛阳银河水利勘测设计有限责任公司，监理单位为河南省君利工程管理有限公司，第一批施工单位为河南天汇建筑工程有限公司，于2019年1月开工，2019年2月竣工；第二批施工单位为河南裕鑫建筑安装有限公司，于2019年1月开工，2019年2月竣工；第三批施工单位为河南天汇建筑工程有限公司，于2019年4月29日开工，2019年5月28日竣工。

2019年6月15日盐镇乡政府组织施工单位、监理单位、宜阳县水利局、项目所在地村委会等单位对该工程进行了竣工验收，经验收合格交付使用。

该项目报送审计结算总造价3899701.03元。其中：第一批报送审计结算造价1910262.91元，第二批报送审计结算造价1247452.95元，第三批报送审计结算造价741985.17元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在盐镇乡政府的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，解决了盐镇乡大寨、张村、谢村等12个村44403人饮水安全问题，惠及建档立卡贫困人口数量3761人。但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：一是工程价款结算不实，多计工程结算价款413849.14元。该项目报送的工程竣工结算总额为3899701.03元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款413849.14元；二是中标单位未按规定提交履约保证金；三是合同签订的预留工程质量保障金的比例超过相关规定。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。对审计查出的相关问题，已依法下达审计决定，要求限期整改。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县盐镇乡人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由盐镇乡政府适时向社会公告。