洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2021年第06号

（总第66号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月3日公告）

宜阳县高村镇人民政府实施建设的              高村镇2020年马朝沟生猪养殖基地项目  竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年10月16日至1月14日，对宜阳县高村镇2020年马朝沟生猪养殖基地项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县高村镇2020年马朝沟生猪养殖基地项目，位于宜阳县高村镇马朝沟。工程内容为：新建钢结构猪舍12栋，单栋建筑面积1279.98㎡，基础形式为独立基础，外部柱为钢筋混凝土柱，内部钢柱为H280*180*6*10，钢梁为H230*180*6*10，檩条为XZ140*50*20*2.0，屋面为压型钢板。

该工程建设单位为高村镇人民政府，监理单位为山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司，施工单位为河南裕鑫建筑安装有限公司，工程于2020年5月28日开工，7月27日竣工。9月5日，河南省立源工程管理有限公司对该工程进行了竣工验收，综合验收结果及意见为：现场已建成工程，质量基本符合要求，基本满足竣工验收质量标准，并出具了宜阳县高村镇2020年马朝沟生猪养殖基地项目第三方验收成果报告。

该项目建设资金来源为宜阳县统筹整合涉农资金，批复项目资金1799.5万元。报送审计结算总造价1806.94万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在高村镇的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目的实施，增加了高村镇张深、王眷、宋屋、温村等25个村村集体经济收入，为贫困户稳定就业、脱贫增收打下了基础。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：多计工程决算价款73.77万元，宜阳县高村镇2020年马朝沟生猪养殖基地项目报审竣工结算总额为1806.94万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款73.77万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县高村镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县高村镇人民政府适时向社会公告。