洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2021年第18号

（总第78号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年8月9日公告）

宜阳县水利局实施建设的               洛河宜阳县第五级水面（锁营橡胶坝）工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2020年6月3日至2021年6月24日，对洛河宜阳县第五级水面（锁营橡胶坝）工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

洛河宜阳县第五级水面（锁营橡胶坝）工程位于宜阳县同力大桥下游约3400米处，香鹿山镇锁营村东南洛河河道，主要工程内容为：橡胶坝工程、控制室工程、金属结构及安装、机电设备及安装、橡胶坝坝袋及安装等，设计坝高5.0米，回水长度2700米，水面面积125万平方米，总蓄水量265万立方米。

该工程建设单位为县水利局，由其下属单位宜阳县阳光水岸工程建设管理处负责实施，县水利局对该项目的施工进行监督。设计单位为河南华北水利水电勘察设计有限公司，监理单位为河南华水工程管理有限公司，施工单位为东营鹏远工程有限公司，机电设备采购供货单位为洛阳市亿米商贸有限公司，坝袋及附属产品采购供货单位为河北省衡水黄河工程橡塑有限公司。

该工程于2013年4月开工，2013年11月竣工。2019年12月3日县水利局成立了洛河宜阳县第五级水面（锁营橡胶坝）工程竣工验收委员会，2019年12月8日验收委员会通过现场检查、查阅资料、听取汇报，验收委员会一致认为：该工程已按照初设批复完成了建设任务，工程基本资料齐全，工程质量合格，工程初期运行正常，效益初步发挥。同意洛河宜阳县第五级水面（锁营橡胶坝）工程通过竣工验收。

工程建设资金来源为县财政资金。报送审计工程结算总造价3735.86万元。其中：洛河宜阳县第五级水面(锁营橡胶坝)土建工程报送审计工程结算造价3299.86万元，坝袋及附属产品采购及安装报送审计工程结算造价436万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在县水利局的组织和管理下，该工程在建设过程中能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。提供的相关资料基本真实完整，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。该项目实施后，提高了洛河宜阳县城区段河堤防洪能力，保障两岸工农业生产和人民群众的生命财产安全，同时为当地社会经济的可持续发展提供了保障。防洪效益、社会经济效益、环境效益显著。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要是：多计工程决算价款622.67万元，洛河宜阳县第五级水面(锁营橡胶坝)工程报送的工程报送项目报审竣工结算总额为3735.86万元，实际完成项目投资3113.19万元，审计发现存在虚报工程量等问题造成多计结算价款622.67万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。