洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2021年第30号

（总第90号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县经一路（兴宜大道-滨河南路）道路

建设工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年1月13日至7月20日，对宜阳县交通运输局组织实施的宜阳县经一路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县经一路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程位于宜阳县“一场两馆”西侧，南起兴宜大道，北接滨河南路，道路总长520.623米，桥梁长度18.02米，规划红线宽30米，主车道宽18米，主要施工内容包括：道路工程、桥梁工程、雨污水工程、电力工程等。

该工程建设单位为宜阳县交通运输局，勘查单位为河南华兴勘测设计研究院有限公司，设计单位为洛阳市规划建筑设计研究院有限公司，监理单位为中汽智达（洛阳）建设监理有限公司，施工单位为洛阳市信昌道桥工程有限责任公司（现更名为：河南信大建设集团有限公司）。

工程自2020年2月15日开工建设，2020年12月29日宜阳县交通运输局组织勘查、设计、施工、监理单位对该工程进行竣工验收，经验收质量合格。

宜阳县交通运输局报送宜阳县经一路（兴宜大道-滨河南路）道路建设工程竣工结算金额12259234元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县交通运输局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目的建设完工，进一步完善城区路网，改善了区域交通条件，在一定程度上促进了区域产业发展。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款454226.11元。宜阳县经一路（兴宜大道-滨河南路）道路报送工程竣工结算金额为12259234元，核实竣工结算金额为11805007.89元，多计竣工结算价款454226.11元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县交通运输局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县交通运输局适时向社会公告。