洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2021年第34号

（总第94号）

洛阳市宜阳县审计局

（2021年12月20日公告）

宜阳县白杨镇人民政府实施的白杨镇2021年建设类产业扶贫项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和年度计划安排，宜阳县审计局自2021年8月17日至2021年9月13日，对宜阳县白杨镇2021年建设类产业扶贫项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县白杨镇2021年建设类产业扶贫项目位于宜阳县白杨二区村。本次审计的扶贫项目为2021年白杨镇二区村肉牛养殖建设项目。项目建设内容为：修建肉牛养殖大棚5个，总面积为4390㎡，配套建设晾粪场150㎡。

该项目建设单位为宜阳县白杨镇人民政府，监理单位为河南泰安工程项目管理有限责任公司宜阳分公司，施工单位为河南久裕建设工程有限公司。

- 项目于2021年3月28日开工建设，同年6月23日全部竣工。2021年6月26日，经宜阳县白杨镇人民政府会同项目施工、监理单位对该项目进行了工程质量验收，工程质量评定为合格工程。

宜阳县白杨镇人民政府报送宜阳县白杨镇2021年建设类产业扶贫项目竣工决算金额为434.55万元。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县白杨镇人民政府的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目的建成为该镇二区村提供15个劳动岗位，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工，实现群众增收。审计期间得到了宜阳县白杨镇人民政府的支持和配合，工作进展顺利。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款64.91万元。

2021年宜阳县白杨镇二区村肉牛养殖建设项目报送项目竣工结算总造价434.55万元；实际完成项目竣工决算总造价369.64万元；审计发现因虚报工程量等原因造成多计工程竣工结算价款64.91万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县白杨镇人民政府对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县白杨镇人民政府适时向社会公告。