洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2022年第07号

（总第102号）

洛阳市宜阳县审计局

（2022年7月26日公告）

宜阳县X064樊白线公路改建工程

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2021年6月10日至2021年12月20日，对宜阳县农村公路管理所实施建设的宜阳县X064樊白线公路改建工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县X064樊白线公路改建工程位于宜阳县樊村镇、白杨镇境内，起于樊村镇北新增国道343与县道X064樊白线交汇处，止于县道X051南白线，沿线经过樊村镇镇区、任村、杨村、铁炉村、宋村、后杓柳村、西马村等，道路全长13.25公里。本次审计主要内容包括：路基、沥青混凝土路面、边沟、桥涵、标线、标志牌等。

该工程2019年4月26日开工，2020年7月23日竣工。2019年5月15日洛阳市交通工程质量监督站委托洛阳市路星公路工程试验检测有限公司对该工程进行了实体检测、外观检查。2020年8月13日洛阳市交通工程质量监督站出具了工程《交工验收质量检测意见》，主要检测指标符合设计和规范要求。

该工程建设单位为宜阳县农村公路管理所，勘察设计单位为河南路达公路勘察设计有限公司，监理单位为河南凯达工程技术有限公司，施工单位为河南宏建建设发展有限公司。

经审计，宜阳县农村公路管理所报送该项目竣工决算投资总额为30688318.62元，其中：工程投资30291318.62元，待摊投资397000元（勘察设计费129000元、监理费130000元、环评费40000元、工程质量检测费98000元）。实际完成投资总额为29511123.77元，其中：工程投资29114123.77元，待摊投资397000（勘察设计费129000元、监理费130000元、环评费40000元、工程质量检测费98000元）。

二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县农村公路管理所的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制，该项目的建设为实现宜阳城市总体规划目标，构建畅通便捷的综合交通运输体系，缓解当前交通压力，促进南部山区贫困群众脱贫致富奔向小康具有积极意义。

但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

多计工程竣工结算价款1177194.85元。宜阳县X064樊白线公路改建工程报送工程竣工结算总额为30291318.62元，实际工程竣工结算总额为29114123.77元，多计工程竣工结算价款1177194.85元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县农村公路管理所对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县农村公路管理所适时向社会公告。