宜阳县住建局衔接资金项目安排情况公示

经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组研究决定，2022年宜阳县垃圾分类桶、电动三轮收集车、一体式垃圾压缩移动站采购项目和垃圾分拣中心、垃圾中转站及公厕建设等项目资金共2307.86万元，分别由县住建局、香鹿山镇人民政府、锦屏镇人民政府、柳泉镇人民政府、韩城镇人民政府、三乡镇人民政府、高村镇人民政府、樊村镇人民政府、白杨镇人民政府、赵保镇人民政府、董王庄乡人民政府、张坞镇人民政府、莲庄镇人民政府、花果山乡人民政府组织实施，共涉及44个项目，现将项目有关情况公式如下：

一.2022年宜阳县垃圾分类桶采购项目

1．实施地点：全县范围80个行政村

2．建设内容：为全县80个垃圾分类任务村采购垃圾分类桶36631套。

3．投资预算：256.4万元(其中：财政资金256.4万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：陕西环洁塑业股份有限公司  王火根

7．绩效目标：项目计划于11月建成投用，项目形成的资产归属于全县80个行政村所有，项目资产可使用3年以上，项目资产由全县80个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县80个行政村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使全县80个行政村31300户群众长期受益。

9．受益对象：全县80个行政村全体村民

二、2022年宜阳县电动三轮垃圾收集车采购项目

1．实施地点：全县范围80个行政村

2．建设内容：为全县80个垃圾分类任务村采购电动三轮垃圾收集车212辆。

3．投资预算：254.4万元(其中：财政资金254.4万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：平顶山亿森实业有限公司  李许超

7．绩效目标：项目计划于11月建成投用，项目形成的资产归属于全县80个行政村所有，项目资产可使用5年以上，项目资产由全县80个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县80个行政村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使全县80个行政村36631户群众长期受益。

9．受益对象：全县80个行政村全体村民

三、2022年宜阳县一体式垃圾压缩移动站采购项目

1．实施地点：赵堡镇、香鹿山镇、韩城镇、白杨镇、樊村镇、锦屏镇

2．建设内容：为全县8个新建的垃圾中转站采购10个一体式垃圾压缩移动站

3．投资预算：225万元(其中：财政资金225万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：洛阳福田环保科技有限公司  陈亮

7．绩效目标：项目计划于11月建成投用，项目形成的资产归属于全县6个乡镇人民政府所有，项目资产可使用8年以上，项目资产由全县6个乡镇人民政府进行日常维护和资产监管，该项目可推进全县6个乡镇垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使全县6个乡镇群众长期受益。

9．受益对象：全县6个乡镇群众

四、2022年宜阳县香鹿山镇香泉村垃圾中转站项目

1．实施地点：香鹿山镇香泉村

2．建设内容：香鹿山镇香泉村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97 万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南盛道建筑有限公司  汪玉真

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于香泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由香泉村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进香泉村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使香泉村520户、1360名群众长期受益。

9．受益对象：香鹿山镇香泉村村全体村民

五、2022年宜阳县香鹿山镇黄窑村垃圾中转站项目

1．实施地点：香鹿山镇黄窑村

2．建设内容：香鹿山镇黄窑村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97 万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南盛道建筑有限公司  汪玉真

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于黄窑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由黄窑村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进黄窑村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使黄窑村745户2882人群众长期受益。

9．受益对象：香鹿山镇黄窑村全体村民

六、2022年宜阳县韩城镇东关村垃圾中转站项目

1．实施地点：韩城镇东关村

2．建设内容：韩城镇东关村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97 万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南中平建筑工程有限公司  曹意

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于东关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东关村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使东关村2159户6357人群众长期受益。

9．受益对象：韩城镇东关村全体村民

七、2022年宜阳县韩城镇东关村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：韩城镇东关村

2．建设内容：韩城镇东关村新建垃圾分拣中心1座，占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南中平建筑工程有限公司  王瑞祥

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于东关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东关村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使东关村2159户6357人群众长期受益。

9．受益对象：韩城镇东关村全体村民

八、2022年宜阳县韩城镇朱家沟村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：韩城镇朱家沟村

2．建设内容：韩城镇朱家沟村新建垃圾分拣中心1座，占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南中平建筑工程有限公司  王海荣

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于朱家沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由朱家沟村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进朱家沟村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使朱家沟村190户610人群众长期受益。

9．受益对象：韩城镇朱家沟村全体村民

九、2022年宜阳县董王庄乡姚村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：董王庄乡姚村

2．建设内容：董王庄乡姚村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南银鑫建筑工程有限公司  郭治付

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于姚村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由姚村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进姚村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使姚村539户2337人群众长期受益。

9．受益对象：董王庄乡姚村全体村民

十、2022年宜阳县董王庄乡大石岭村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：董王庄乡大石岭村

2．建设内容：董王庄乡大石岭村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积269平方米。

3．投资预算：28.52万元(其中：财政资金28.52万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南磊鑫建筑工程有限公司  陈留洋

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于大石岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大石岭村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进大石岭村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使大石岭村411户1972人群众长期受益。

9．受益对象：董王庄乡大石岭村全体村民

十一、2022年宜阳县董王庄乡次古洞村公厕项目

1．实施地点：董王庄乡次古洞村

2．建设内容：董王庄乡次古洞村新建公厕1座。

3．投资预算：20 万元(其中：财政资金20万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：元武建设集团有限公司  赵凤雪

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于次古洞村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由次古洞村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进次古洞村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使次古洞村820户3428人群众长期受益。

9．受益对象：董王庄乡次古洞村全体村民

十二、2022年宜阳县董王庄乡前村公厕项目

1．实施地点：董王庄乡前村

2．建设内容：董王庄乡次前村新建公厕1座。

3．投资预算：28.6万元(其中：财政资金28.6万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南奥达建筑工程有限公司  姜海林

7．绩效目标：项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于前村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由前村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进次前村村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使前村村629户2638人群众长期受益。

9．受益对象：董王庄乡前村村全体村民

十三、2022年宜阳县白杨镇石垛村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：白杨镇石垛村

2．建设内容：白杨镇石垛村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南工造建筑工程有限公司  郭旭雷

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于石垛村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石垛村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进石垛村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使石垛村1028户群众长期受益。

9．受益对象：白杨镇石垛村全体村民

十四、2022年宜阳县白杨镇陡沟村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：白杨镇陡沟村

2．建设内容：白杨镇陡沟村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南林湾建设工程有限公司 陈明义

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于陡沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由陡沟村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进陡沟村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使陡沟村533户群众长期受益。

9．受益对象：白杨镇陡沟村全体村民

十五、2022年宜阳县白杨镇南留村垃圾中转站项目

1．实施地点：白杨镇南留村

2．建设内容：白杨镇南留村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97 万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：福航建工有限公司   赵帅毅

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于南留村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南留村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进南留村的垃圾处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成使南留村1021户4213名群众长期受益。

9．受益对象：白杨镇南留村全体村民

十六、2022年宜阳县高村镇平原村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：高村镇平原村

2．建设内容：高村镇平原村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南银鑫建筑工程有限公司 王红文

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于平原村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由平原村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进平原村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使平原村275户934名群众长期受益。

9．受益对象：高村镇平原村全体村民

十七、2022年宜阳县锦屏镇黄龙庙村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：锦屏镇黄龙庙村

2．建设内容：锦屏镇黄龙庙村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南康庄建筑工程有限公司 董燕龙

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于黄龙庙村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由黄龙庙村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进黄龙庙村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使黄龙庙村1037户4317名群众长期受益。

9．受益对象：锦屏镇黄龙庙村全体村民

十八、2022年宜阳县锦屏镇崔村村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：锦屏镇崔村村

2．建设内容：锦屏镇崔村村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南银鑫建筑工程有限公司 李宁

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于崔村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由崔村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进崔村村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使崔村村319户1319名群众长期受益。

9．受益对象：锦屏镇崔村村全体村民

十九、2022年宜阳县锦屏镇石门村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：锦屏镇石门村

2．建设内容：锦屏镇石门村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南佰世建设工程有限公司 魏万河

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于石门村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石门村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进石门村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使石门村311户1189名群众长期受益。

9．受益对象：锦屏镇石门村全体村民

二十、2022年宜阳县锦屏镇铁炉村垃圾中转站项目

1．实施地点：锦屏镇铁炉村

2．建设内容：锦屏镇铁炉村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97 万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南佰世建设工程有限公司 魏万河

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于铁炉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由铁炉村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进铁炉村的垃圾处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使铁炉村505户2333名群众长期受益。

9．受益对象：锦屏镇铁炉村全体村民

二十一、2022年宜阳县锦屏镇崔村村垃圾中转站项目

1．实施地点：锦屏镇崔村村

2．建设内容：锦屏镇崔村村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南康庄建筑工程有限公司 董燕龙

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于崔村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由崔村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进崔村村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使崔村村319户1319名群众长期受益。

9．受益对象：锦屏镇崔村村全体村民

二十二、2022年宜阳县赵保镇西赵村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：赵保镇西赵村

2．建设内容：赵保镇西赵村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人： 河南省牟水建设工程有限公司   霍玉敏

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于西赵村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西赵村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进西赵村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使西赵村1320户4751名群众长期受益。

9．受益对象：赵保镇西赵村全体村民

二十三、2022年宜阳县赵保镇二道沟村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：赵保镇二道沟村

2．建设内容：赵保镇二道沟村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人： 河南磊桥建筑工程有限公司  聂俊杰

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于二道沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由二道沟村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进二道沟村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使二道沟村433户1592名群众长期受益。

9．受益对象：赵保镇二道沟村全体村民

二十四、2022年宜阳县赵保镇东赵村垃圾中转站项目

1．实施地点：赵保镇东赵村

2．建设内容：赵保镇西赵村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南磊桥建筑工程有限公司  杜自奎

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于东赵村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东赵村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东赵村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使东赵村2420户9700名群众长期受益。

9．受益对象：赵保镇东赵村全体村民

二十五、2022年宜阳县赵保镇于沟村公厕项目

1．实施地点：赵保镇于沟村

2．建设内容：赵保镇于沟村新建公厕2座。

3．投资预算：40万元(其中：财政资金40万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南宽途建设工程有限公司   张武占

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于于沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于沟村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进于沟村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使于沟村280户1078名群众长期受益。

9．受益对象：赵保镇于沟村全体村民

二十六、2022年宜阳县樊村镇沙坡村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：樊村镇沙坡村

2．建设内容：樊村镇沙坡村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南工造建筑工程有限公司  高晓晓

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进沙坡村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使沙坡村452户群众长期受益。

9．受益对象：樊村镇沙坡村全体村民

二十七、2022年宜阳县樊村镇王寨村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：樊村镇王寨村

2．建设内容：樊村镇王寨村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南汝康建筑安装工程有限公司   韦祖祎

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于王寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由王寨村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进王寨村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使王寨村627户群众长期受益。

9．受益对象：樊村镇王寨村全体村民

二十八、2022年宜阳县樊村镇马道村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：樊村镇马道村

2．建设内容：樊村镇马道村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南汝康建筑安装工程有限公司  祝超胜

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于马道村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马道村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进马道村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使马道村696户群众长期受益。

9．受益对象：樊村镇马道村全体村民

二十九、2022年宜阳县樊村镇樊村村垃圾中转站项目

1．实施地点：樊村镇樊村村

2．建设内容：樊村镇樊村村新建垃圾中转站1座，总占地面积160平方米。

3．投资预算：56.97万元(其中：财政资金56.97万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南工造建筑工程有限公司  梁小明

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于樊村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由樊村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进樊村村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使樊村村424户群众长期受益。

9．受益对象：樊村镇樊村村全体村民

三十、2022年宜阳县樊村镇沙坡村公厕项目

1．实施地点：樊村镇沙坡村

2．建设内容：樊村镇沙坡村新建公厕2座，每座面积约80平米。

3．投资预算：48.3万元(其中：财政资金48.3万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南泽云建筑工程有限公司  李刚卓

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进沙坡村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使沙坡村452户群众长期受益。

9．受益对象：樊村镇沙坡村全体村民

三十一、2022年宜阳县张坞镇新庄村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：张坞镇新庄村

2．建设内容：张坞镇新庄村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南迈进建筑工程有限公司  夏博

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于新庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由新庄村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进新庄村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使新庄村235户775名群众长期受益。

9．受益对象：张坞镇新庄村全体村民

三十二、2022年宜阳县莲庄镇红旗村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：莲庄镇红旗村

2．建设内容：莲庄镇红旗村新建垃圾分拣中心1座，总占地面积312平方米。

3．投资预算：32.62 万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况： 已招标

6．施工单位及责任人：河南三业建设公司  校增旗

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于红旗村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由红旗村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进红旗村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使红旗村570户群众长期受益。

9．受益对象：莲庄镇红旗村全体村民

三十三、2022年宜阳县莲庄镇莲庄村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：莲庄镇莲庄村

2．建设内容：莲庄镇莲庄村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：河南中淦建设工程有限公司   蔡辉

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属莲庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由莲庄村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进莲庄村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使莲庄村665户群众长期受益。

9．受益对象：莲庄镇莲庄村全体村民

三十四、2022年宜阳县莲庄镇涧河村（市场）公厕建设项目

1．实施地点：莲庄镇涧河村（市场）

2．建设内容：新建公厕1座，每座面积约40平米。

3．投资预算：14.55万元(其中：财政资金14.55万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：河南赛永建设工程有限公司

崔立虎

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于涧河村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由涧河村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善涧河村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使涧河村515户群众长期受益。

9．受益对象：莲庄镇涧河村全体村民

三十五、2022年宜阳县莲庄镇涧河村（红岩自然村）公厕建设项目

1．实施地点：莲庄镇涧河村（红岩自然村）

2．建设内容：新建公厕1座，每座面积约40平米。

3．投资预算：14.55万元(其中：财政资金14.55万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：河南福航建工有限公司 殷傲然

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于涧河村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由涧河村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善涧河村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使涧河村515户群众长期受益。

9．受益对象：莲庄镇涧河村全体村民

三十六、2022年宜阳县柳泉镇赵沟村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：柳泉镇赵沟村

2．建设内容：柳泉镇赵沟村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：林州海之鸿建筑工程有限公司    董志刚

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于赵沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由赵沟村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进赵沟村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使赵沟村246户1081人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇赵沟村全体村民

三十七、2022年宜阳县柳泉镇五树村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：柳泉镇五树村

2．建设内容：柳泉镇五树村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：林州海之鸿建筑工程有限公司   杨顺才

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于五树村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由五树村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进五树村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使五树村773户3049人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇五树村全体村民

三十八、2022年宜阳县柳泉镇尹村村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：柳泉镇尹村村

2．建设内容：柳泉镇尹村村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：林州海之鸿建筑工程有限公司   杨顺才

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于尹村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由赵沟村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进尹村村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使尹村村741户3126人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇尹村村全体村民

三十九、2022年宜阳县柳泉镇五树村公厕项目

1．实施地点：柳泉镇五树村

2．建设内容：柳泉镇五树村新建占地62平方的公厕1座。

3．投资预算：25万元(其中：财政资金25万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：林州海之鸿建筑工程有限公司   杨顺才

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于五树村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由五树村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进五树村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使五树村773户3049人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇五树村全体村民

四十、2022年宜阳县柳泉镇龙潭村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：柳泉镇龙潭村

2．建设内容：柳泉镇龙潭村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：32.62万元(其中：财政资金32.62万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：洛阳顺明建筑工程有限公司   束圆圆

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于龙潭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由龙潭村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进龙潭村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使龙潭村305户1274人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇龙潭村全体村民

四十一、2022年宜阳县柳泉镇河东村垃圾分拣中心项目

1．实施地点：柳泉镇河东村

2．建设内容：柳泉镇河东村占地312平方的垃圾分拣中心项目。

3．投资预算：31.6万元(其中：财政资金31.6万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：洛阳顺明建筑工程有限公司   束圆圆

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于河东村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由河东村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进河东村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使河东村653户2660人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇河东村全体村民

四十二、2022年宜阳县柳泉镇柳泉村公厕项目

1．实施地点：柳泉镇柳泉村

2．建设内容：柳泉镇柳泉村新建占地71平方的公厕1座。

3．投资预算：30万元(其中：财政资金30万元)

4．建设期限：2022年6月至2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：洛阳顺明建筑工程有限公司   束圆圆

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于柳泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柳泉村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进柳泉村垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使柳泉村1610户6530人群众长期受益。

9．受益对象：柳泉镇柳泉村全体村民

四十三、2022年宜阳县三乡镇流渠村公厕项目

1．实施地点：三乡镇流渠村

2．建设内容：三乡镇流渠村新建公厕1座，占地70.16平米；改建1座，占地50平米。

3．投资预算：40 万元(其中：财政资金40万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：河南省佳佰建筑工程有限公司宜阳分公司  杨颖波

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于流渠村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由流渠村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善流渠村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使流渠村258户1208人群众长期受益。

9．受益对象：三乡镇流渠村全体村民

四十四、2022年宜阳县花果山乡公厕项目

1．实施地点：花果山乡穆册村、关庄村、碾沟村、寺院村。

2．建设内容：花果山乡关庄村新建公厕4座，穆册村新建4座、碾沟村新建1座、寺院村新建1座。

3．投资预算：102.88万元(其中：财政资金102.88万元)

4．建设期限：2022年6月-2022年11月

5．招标情况：已招标

6．施工单位及责任人：驻马店市腾达建筑工程有限公司  宋新贾

7．绩效目标：项目计划于11月建成，项目形成的资产归属于穆册村、关庄村、碾沟村、寺院村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由穆册村、关庄村、碾沟村、寺院村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善穆册村、关庄村、碾沟村、寺院村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

8．带贫减贫机制：项目实施完成，使花果山乡235户984名群众长期受益。

9．受益对象：花果山乡穆册村、关庄村、碾沟村、寺院村全体村民