洛阳市宜阳县审计局

审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

2023年第10号

（总第128号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年12月26日公告）

宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程建设项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2023年4月7日至10月10日，对宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程建设项目位于宜阳县董王庄乡董王庄村。该项目审批包含两座塘坝，分别为董王庄中塘和董王庄下塘（下塘因占用耕地暂无施工）。主要建设内容为：两座水塘环境提升工程：新增绿化、新建园路、亲水平台、方亭、栈桥；大坝除险加固工程：坝顶平整加高；上、下游坝坡整修、增设格宾石笼防护及粘土斜墙防渗、增设花草护坡、踏步、排水沟及贴坡排水；溢洪道除险加固工程：改建溢洪道、清淤疏浚、断面衬砌；输水洞除险加固工程：新建斜卧管、出水口新修渠道等工程。

项目建设单位为宜阳县水利局，设计单位为江苏山水环境建设集团股份有限公司，监理单位为河南育兴建设工程管理有限公司，施工单位为河南木森园林绿化工程有限公司。

2021年9月9日，宜阳县发展和改革委员会《关于宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程可行性研究报告的批复》（宜发改〔2021〕156号），原则上同意宜阳县水利局上报的该项目的可行性研究报告。项目概算总投资1955.70万元，项目建设资金来源为政府投资。

该项目于2022年1月12日开工建设，2022年4月22日工程全部竣工。2022年4月22日，宜阳县水利局组织项目设计、监理、施工单位共同对项目建设质量进行了竣工验收，并出具《宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程竣工验收报告》，工程质量评定为合格。

二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县水利局的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后提高农村生态发展、发掘农村水文化。推动了宜阳县董王庄乡建设生态休闲区域、美化区域环境，进一步促进了乡村振兴和水塘防洪能力。

但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：

- 多计建安工程投资1766429.79元。该项目建设单位项目资料反映建安工程投资8686706.35元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资1766429.79元。

（二）工程项目未及时办理竣工工程财务决算。宜阳县顺阳河董王庄乡水塘生态提升改造工程建设项目已于2022年4月22日工程全部完工，并通过了工程竣工验收，该项目施工质量评定为合格工程。截至审计日，宜阳县水利局未对该项目办理工程竣工财务决算。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。