宜阳县机关事务服务中心关于2023年政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年1000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、项目安排情况

宜阳县北城区综合楼及东城区综合楼基础设施改造提升项目总投资1020.34万元，拟申请债券资金1000万元，于2023年9月开工，11月竣工。

- 二、项目进展情况

- 项目严格按照国家有关规定和程序，各项工作有序向前推进，目前已经竣工。

- 三、资金使用情况

- 项目于2023年发行一般债券1000万元，计划已下达。

- 四、项目收益及实现情况

- 宜阳县北城区综合楼及东城区综合楼基础设施改造提升项目追求社会效益最大化为目的，改善办公环境，提高工作效率。本项目为一般债项目，不涉及收益。

- 五、项目对应资产情况

- 因项目为维修工程，无新增固定资产。

2025年5月31日